## Slide 1
EARLGREY
INTRODUCTORY PRESENTATION OF EARLGERY’S PROCJECT
2017. 04. 28
TEAM EALGREY - 윤영주 장혜영 김건우 박민규

## Slide 2
OVERVIEW
목적 - 클라이언트 사이드 기술 복습
- 웹에서 동작하는 간단한 게임 구현
특징 - HTML5 CANVAS 사용
- 2D 기반의 그래픽 구현
- 키보드 입력을 통한 그래픽 객체 제어
2017. 04. 28
TEAM EALGREY - 윤영주 장혜영 김건우 박민규
Javascript Shooting Game

## Slide 3
REQUIRMENT
게이밍 요소
기본적 게이밍 요소
키보드를 통한 움직임 구현
키보드를 통한 총알 발사 구현
동적으로 여러 개의 적군 객체를 랜덤 위치에 생성
핵심적 게이밍 요소
적군이 아군 총알에 충돌하면 객체 제거
제거된 적군 객체의 총 수를 계산하여 새로운 객체 생성
      적군 및 적의 총알에 충돌 했을 때 Game over 구현
2017. 04. 28
TEAM EALGREY - 윤영주 장혜영 김건우 박민규

## Slide 4
REQUIRMENT
게이밍 요소
추가 구현 아이디어
스테이지 생성하여 난이도를 지속적으로 올리기
아군 게임 객체의 Life 구현
보스 몬스터 및 스테이지 구현
아이템 구현 (버그수정 중)
2017. 04. 28
TEAM EALGREY - 윤영주 장혜영 김건우 박민규

## Slide 5
간트차트
 | 4월 1주차 | 4월 2주차 | 4월 3주차 | 4월 4주차
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
요구사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
자료수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
코드통합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 기간 : 2017.04.03 ~ 2017.04.29
진행
계획
2017. 04. 28
TEAM EALGREY - 윤영주 장혜영 김건우 박민규

## Slide 6
Details
2017. 04. 28
TEAM EALGREY - 윤영주 장혜영 김건우 박민규
요구사항 | 구현내용 | 구현여부 | 담당
키보드를 통한 움직임 구현 | setInterval() , window.addEventListner() 함수를 통한 keydown, keyup 이벤트 인식 | 완료 | 전원
키보드를 통한 총알 발사 구현 | setInterval() , window.addEventListner() 함수를 통한 keydown, keyup 이벤트 인식 및 조건을 통한 동적 객체 생성 | 완료 | 김건우
동적으로 여러 개의 적군 객체를 랜덤 위치에 생성 | 여러 개의 객체를 제어하기 위한 객체 배열 생성과 반복문을 통한 객체들의 제어 추가 - 적 객체 회전 궤도, 일정수 이하면 재생성 | 완료 | 장혜영

## Slide 7
Details
2017. 04. 28
TEAM EALGREY - 윤영주 장혜영 김건우 박민규
요구사항 | 구현내용 | 구현여부 | 담당
적군이 아군 총알에 충돌하면 객체 제거 | 객체들끼리의 위치를 조건문 처리를 통해 충돌 알고리즘을 구현하여 동적으로 객체를 제거 | 완료 | 김건우
제거된 적군 객체의 총 수를 계산하여 새로운 객체 생성 | 여러 객체들을 담은 배열을 통해 객체들의 정보를 얻어 객체들의 동적인 움직임 처리 추가 - 적 객체 총알 생성 | 완료 | 윤영주
적군 및 적의 총알에 충돌 했을 때 Game over 구현 | 객체들끼리의 위치를 조건문 처리를 통해 충돌 알고리즘을 구현하여 동적으로 객체를 제거 추가 - 3개의 라이프 객체 추가 및 충돌 시 라이프 제거 & 아군 객체 위치 reset | 완료 | 박민규

## Slide 8
주요 로직
function startGame(){...} // 게임을 시작하는 함수
function component(width, height, color, x, y, type){...} // 주인공 객체
function creBullet(bulletFire){...} // 총알을 생성하는 함수
function Item(width, height, x, y){...} // 아이템 객체
function enemy(width, height, color, x, y){...} // 적군 객체
fucntion scoreboard(width, height, color, x, y){...} // 점수판 객체
function updateGameArea(){...} // Canvas 화면 업데이트
var myGameArea = {...} // Canvas 그리기 및 키보드 인식
window.onload = startGame(); // startGame() 호출
2017. 04. 28
TEAM EALGREY - 윤영주 장혜영 김건우 박민규

## Slide 9
주요 로직
https://github.com/AcornTeam/Game_Prj/blob/master/GeonWooKim/script.js
2017. 04. 28
TEAM EALGREY - 윤영주 장혜영 김건우 박민규

## Slide 10
THANK YOU